|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del proyecto** | **ACTA Nº** | **FECHA** |
| PETSCLINIC | 2 | 24/02/2020 |
| **Punto del orden del día** | | |
| En Sevilla, siendo las 15:30 horas del día 24 de Febrero de 2020, se reúne en sesión de planificación el equipo de proyecto número G6-66, con la asistencia de los miembros que se citan al final de este acta, para tratar los puntos del siguiente orden del día.  1.- Daily stand up. | | |
| **Desarrollo de la sesión.** | | |
| 1. Se realiza el daily stand up del día 24-02-2020.  * Andrés Aguilar (SM): expone que ha realizado las asignaciones de tareas incluida las suyas, concretamente, “Crear funcionalidad de borrado de tareas”. * Francisco José Perejón ha instalado la plataforma de desarrollo, ha importado el proyecto y tiene pendiente la iniciación de la tarea “cambiar color fondo cabecera, verde claro”. * Francisco José Quintela ha instalado la plataforma de desarrollo, ha importado el proyecto y tiene pendiente la iniciación de la tarea “Cambiar mensaje de bienvenida”. * Alejandro González Martín ha instalado la plataforma de desarrollo, ha importado el proyecto, realiza el acta del sprint planning meeting y tiene pendiente la iniciación de la tarea “Incorporar lenguaje español”. * Ramón Javier Morales Pacheco ha instalado la plataforma de desarrollo, ha importado el proyecto, realiza el acta del daily stand up y tiene pendiente las iniciación de las tareas “cambiar color botones header. Rojo oscuro” y “Cambiar color de fondo de las cabeceras de tablas en las búsquedas de propietarios, Gris claro”.   Sin más asuntos que tratar, y siendo las 15:50 horas del día y fecha indicado al comienzo de esta acta, se da por finalizada la sesión de la reunión de equipos de la que yo como Scrum Master doy fe, firmando la presente acta. | | |
| Fdo.: **D.** **Andrés Aguilar Alhama** | | |
| Andres.jpg  SCRUM MASTER. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Asistentes** | **Rol** | **Firma** |
| Andrés Aguilar Alhama | Scrum Master | Andres.jpg |
| Alejandro González Martín | Director de proyecto | Alejandro.jpg |
| Francisco José Perejón Barrios | Equipo de desarrollo | FranPerejon.jpg |
| Francisco José Quintela Vela | Equipo de desarrollo | FranQuintela.jpg |
| Ramón Javier Morales Pacheco | Equipo de desarrollo | Ramón.jpg |
| Profesor/a | Product Owner |  |